Softwareenginering Meetingprotokoll vom 10.11.2015 13 bis 14 Uhr

Anwesenheit: Philipp, Jasmin, Stefan, Jean-Pierre, Aras, Eric, Christoph

Abmeldung: Nico, Sebastian

1) Vorstellung der Auswertung des „Vorgehen Votings“

- Erklärung der Scrum Termine und deren Inhalten

- Vorgehen bei Problemen im Team wurde besprochen

2) Retrospektive:

- Mehr Kommunikation und Transparenz zwischen den einzelnen Teammitgliedern

- Verteilte Aufgaben sollten bearbeitet werden bzw. frühzeitig auf Probleme hingewiesen werden

- 1mal wöchentlich sollte jeder seine Fortschritte auf Github hochladen um mehr Transparenz zu gewährleisten

- Jedes Teammitglied sollte sich mittlerweile in Github eingearbeitet haben und wissen, wie man dort Erarbeitetes hoch lädt

- Organisation wurde positiv hervor gehoben

- Mehr Zuteilung der Aufgaben vom Management Team

- Management Team sollte mehr hinterher sein, dass die Teammitglieder ihre Aufgaben erledigen ->Wird geprüft und versucht Lösung zu finden

3) Planning:

- UI 04 - In Progress

- UI 05 - Resolved

- UI 06 - Resolved

- UI 07 - Resolved - > Solution muss noch erfasst werden

- UI 08 - In Progress (Bearbeiter: Jean, Phil, Aras, Eric)

- UI 09 - Resolved

- UI 10 - Resolved

- UI 11 - Resolved

- UI 12 - In Progress (Bearbeiter: Eric)

- UI 13 - Resolved

- UI 14 - In Progress (Bearbeiter: Christoph)

- UI 15 - Resolved –Bearbeiter: Stefan eigentlich Phillip Kneist – wurde aber nicht erledigt

- UI 16 - In Progress (Bearbeiter: Jasmin )

- UI 17 - Resolved

- UI 18 - Resolved

- UI 19 - In Progress (Bearbeiter: Stefan)

- UI 20 - In Progress (Bearbeiter: Jasmin )

- UI 21 - Paused (rechtliche Schwierigkeiten)

- UI 22 (Folgeauftrag für Web Struktur) - In Progress (Bearbeiter: Aras, Jean oder Eric)

- UI 23 - Paused

- UI 28 - In Progress (Bearbeiter: Sheldon & Sebastian)

- UI 33 - In Progress (Bearbeiter: Aras supported by Stefan)

- UI 34 - In Progress (Bearbeiter: Phil & Stefan)

- UI 35 - In Progress (Bearbeiter: Nico )

- UI 36 - Jeder!!! -> Links einbinden von Stefan