Softwareenginering Meetingprotokoll vom 20.10.2015

Anwesendheit: alle

1. Vorstellung des weiteren Vorgehens
   1. heute
      1. Aufgabenverteilung
      2. neue Inhalte / Funktionen
      3. Priorisieren von Funktionen
      4. Festlegen von wöchentlichem Meeting in Teilgruppe -> Statusreport wöchentlich von jedem
   2. 1.Phase (2.Wochen)
      1. Team 1 Staats Recherchiert/ Erfasst Content  
         [Erste Recherche nach Drittdienstleister]
      2. Team 2 Ludowicy Einarbeitung in die Entwicklungsplattformen
      3. Team 3 Remus AS(AnforderrungsSpezifikation) - Erstspezifikation

-> Eine Woche später FSL (Fachspezifsche Lösung) nach vorstellung des Konzepts

* 1. 2. Phase (2.Wochen)
     1. Team 1 Staats Recherche Zielgerichtet nach FSL/ Beginn Übersetzungen  
        Recherche und Abstimmung mit Team 2, wie Drittanbieter eingebunden werden können
     2. Team 2 Ludowicy Anwendungs-Gerüst
     3. Team 3 Remus FSS mit CoOp Team 2
  2. 3. Phase (2.Wochen)
     1. Team 1 Staats Hauptphase der Übersetzungen  
        Kontakt mit Drittanbietern herstellen
     2. Team 2 Ludowicy Anwendungs-Skelet
     3. Team 3 Remus Graphische Spezifikation und Elemente/ Zuarbeit zu Team 2
  3. 4. Phase...

1. Frage nach weiteren Inhalten 5-10 min
2. Gemeinsames Priorisieren des Contents 15-30min
3. Nächsten Termine vereinbaren anhand der Phasenzeiten
4. Offene Punkte/Frage 10 min
5. Einführung GitHub

Anforderungsbeschreibung:

* Wörterbuchfunktion -> Integration
* Verknüpfung auf Reiseführer / Marco Polo / Wikitravel Länderinfos
* Wiki-/Kollaborationsfunktion Standortbasiert
  + Behördenkontaktdaten zu den jeweiligen Standorten
  + Anlaufstationen für z.B. kurzfristige Unterkünfte / Tafel / DRK
  + Zusammenfassung der wichtigsten Informationen je Standort
  + Verlinkung ÖPNV / integration ÖPNV Apps
  + Freizeitaktivitäten / Schwarzes Brett / News für lokale Standorte
  + Infos der lokalen Refugee Law Clinics / andere lokale Vereine
* Übersetzungen + Tipps zu Formularen
* häufig genutzte Rufnummern (Notrufnummern) + deren Aufgabengebiete
* OpenStreetMap Integration
  + Kategorisierung
  + In welchen Geschäften findet man welche Kategorien?
  + Integration Suche nach Material X -> wo gibt es dies?
  + mundraub.org (essbares in der Natur in deiner Umgebung) - Verlinkung / Integration / Standortdatenintegration
  + kostenfreie Ärzte / sonstige Anlaufstellen
* Unterstützung Mehrsprachigkeit
* Erklärung Rechtssystem in Deutschland
* TODO + erste Anlaufstelle
* Personen in der Nähe / Foursquare Integration / “Freunde in der Nähe"
* How to Job in Deutschland (Integration/Verlinkung)
* Knigge in DE:
  + Allgemeine Verhaltensregeln!
  + Polizei: Dein Freund und Helfer!
  + StVo
  + (Forderungen an Gäste)

Abstimmung zu Priorität der einzelnen Funktionen:

|  |  |
| --- | --- |
| Verknüpfung auf Reiseführer / Marco Polo / Wikitravel Länderinfos | 8,18 |
| http://mundraub.org/ Integration | 7,73 |
| In welchen Geschäften findet man welche Kategorien? | 5,45 |
| Personen in der Nähe / Foursquare Integration / “Freunde in der Nähe" | 5,45 |
| Verlinkung ÖPNV | 4,73 |
| Freizeitaktivitäten / Schwarzes Brett / News für lokale Standorte | 4,45 |
| Kategorisierung | 4 |
| How to Job in Deutschland (Integration/Verlinkung) | 4 |
| Knigge in DE: | 3,7 |
| Wörterbuchfunktion -> Integration | 3,45 |
| Zusammenfassung der wichtigsten Informationen je Standort | 3,45 |
| Integration Suche nach Material X -> wo gibt es dies? | 3,45 |
| Gesundheitssystem Kostenlose Ärtze Wo finde ich einen in meiner Nähe | 3,18 |
| Infos der lokalen Refugee Law Clinics / andere lokale Vereine | 2,91 |
| häufig genutzte Rufnummern (Notrufnummern) + deren Aufgabengebiete | 2,91 |
| Wiki-/Kollatorationsfunktion Standortbasiert | 2,9 |
| Erklärung Rechtssystem in Deutschland | 2,82 |
| Anlaufstationen für z.B. kurzfristige Unterkünfte / Tafel / DRK | 2,73 |
| Behördenkontaktdaten zu den jeweiligen Standorten | 2,4 |
| Übersetzungen + Tipps zu Formularen | 2,18 |
| TODO + erste Anlaufstelle | 2,09 |
| Unterstützung Mehrsprachigkeit | 1,45 |

Ende: 13:55