Meeting Protokoll vom 17.11.2015 12:00 bis 13:00 Uhr - SWE Refugees Welcome Plattform

Unsere Website: https://ddc.derpy.ws ("Spielwiese")

Storyboard: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16N5eu0yM38uJgUU9UVnepE90Qff0\_ujf9t0Hzrlt9jo

Anwesenheiten:

- Stefan Ludowicy

- Jean Klodzinski

- Jan Bickmann

- Jasmin Clos

- Christoph Ramp

- Philipp Kneist

- Nico Remus

Abgesagt:

- Sebastian Treske ("Um 12:00 Uhr habe ich oft die Möglichkeit mich mit Kollegen zu treffen, welche nicht in meinem Gebäude sitzen.")

- Eric Skowronski (<-- bittet um Zuweisung weiterer Storys zur Bearbeitung, hat parallelen Termin)

- Staats Philipp (wichtige Systemtests / Paralleltermin)

- Aras Mousavi (Paralleltermin)

Sheldon Jesudasan??

Review:

- Linksammlung: in Arbeit

- Schwarzes Brett: Nico Remus - noch nicht bearbeitet

- Authentifizierungslösung: in Arbeit, Zwischenstand in Github + im Review heute vorgestellt; bearbeitung inkl UML bis nächsten Dienstag

- Struktur der Website: in Arbeit, UML in Arbeit, Zwischenstand im Review heute vorgestellt, RA-08 Arbeitsstand vorgestellt

- RA-34-Interface DB zu TomEE: in Arbeit, Stand: 25%

- Meilensteinplan: in Arbeit, fertige Zwischenversion bis nächsten Dienstag

- Applikationsserver: Stefan Ludowicy - in Arbeit, in Verzug aufgrund Konfigurationsprobleme / Java-Environment Installation

- DB-Server: Stefan Ludowicy - erledigt und Review durchgeführt

- Domain + CDN: Stefan Ludowicy - erledigt und Review durchgeführt

- Webserver: Stefan Ludowicy - Installation + Konfiguration und Review durchgeführt, allerdings Dokumentation unvollständig

- RA-23 Gesundheitssystem + kostenlose Ärzte erstellten Zwischenstand vorgestellt und Weiterbearbeitung an Christoph Ramp zugewiesen

Retrospektive:

+ Storyboard hilfreich

+

- Storyboard: mehrere Personen als Backup eintragbar

- Anwesenheit und Motivation der Teammitglieder

Planning:

- OpenStreetMap: Philipp Kneist, Jan Bickmann RA 39 + RA 28

- Applikationserver: Stefan Ludowicy

- Backup für Nico RA 35 liegt bei Jan Bickman

- RA-14 Refugee Law Clinic - Eric Skowronski und Christoph Ramp Backup

- RA- SEO

- Storie Fortschritt Überprüfung durch JP und Stefan

Festlegungen:

- Storie Fortschritt kann in dem Storyboard per Kommentar hinzugefügt werden :)

- immer 2 Personen arbeiten an einer Storie (es sei denn Sie ist wirklich klein)

-

folgende Email haben wir heute erhalten:

BIS FREITAG zu bearbeiten!

Liebe Studierende,

über Frau Prof. Wieland habe ich vom Software-Entwicklungs Projekt und ihrem Projekt , der Welcom-App erfahren.

Kollegen aus der Telekom haben riesiges Interesse, hier mehr Informationen zu erhalten.

- Inhalt

- Zielgruppen

- Partner....etc.

Es wäre schön, wenn Sie mir Unterlagen zusenden können, bzw.. wenn Sie in der Hochschule sind - einfach mal bei mir vorbei kommen. Ich bin im Raum C0.79 zu finden.

Mit freundlichen Grüßen

Torsten Büttner